|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CSI 2**  **Ciclo Superior Desarrollo Aplicaciones Web**  **Desarrollo Web entorno Cliente** |  |  |
| Informe de estado del proyecto | | | | |
| Resumen del proyecto | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del informe | Nombre del proyecto | Preparado por |
| Fecha:05/03/2020 | Hotel Eromrez | Enrique Romero Pérez |

|  |
| --- |
| Resumen del estado |
|  |

Para empezar ahora mismo, pulse el texto de cualquier marcador de posición (como este) y empiece a escribir para reemplazarlo por el suyo.

|  |
| --- |
| Información general del proyecto |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tarea | % Hecho | Fecha de vencimiento | conductor | notas |
| **Planteamiento de la aplicación, posible estructura** | **100%** | **19/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Crear algunos componentes y añadir firebase a la aplicación** | **100%** | **19/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Terminar de añadir firebase** | **100%** | **20/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Creación de funciones para firebase y empezar con la función del componente de las habitaciones** | **100%** | **21/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Añadido el campo “Disponibilidad” de la tabla de habitaciones con su color y su texto.** | **100%** | **26/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Añadido de un poco de css y bootstrap para ajustar los formularios, las tablas y el menú** | **100%** | **27/02/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Añadido desde casa el routing de la aplicación con las rutas de huéspedes, home y habitaciones** | **100%** | **03/03/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Ajustes del formulario de habitaciones para que se pudiera modificar si estaba “libre” u “ocupada” (No funcionaba)** | **100%** | **04/03/2020** | **Enrique Romero** |  |
| **Añadiendo al componente de “huéspedes” una tabla con habitaciones ocupadas y asi añadirle quien la ocupa y su tarifa.** | **40%** | **05/03/2020** | **Enrique Romero** |  |

|  |
| --- |
| Añade a la tabla anterior las filas que sean necesarias para cubrir todos los aspectos del proyecto. |
|  |
| Riesgo e historial de problemas |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| problema | Solución | FECHA |
| **El select de “libre” u “ocupada” no funcionaba correctamente, a veces funcionaba y a veces no.** | **En firebase es un booleano y tuve que crear una variable booleana según el valor del select (Ya asignada como false) y después de ejecutar la función volver a ponerla en false.** | **04/03/2020** |
| **La tabla de habitaciones ocupadas por huéspedes no podía aplicarse un filtro para la misma, no funcionaba correctamente la clausura “where” de la query.** | **Al final se ha optado por añadir TODAS las habitaciones al array y luego mostrarla en HTML solo las que están OCUPADAS.** | **05/03/2020** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |
|  |